Баш7ортостан  Республика3ы

Б2л2б2й районы муниципаль районыны8

Баженов ауыл советы ауыл бил2м2hе хакими2те

452031,Башкортостан Республи7а3ы

Б2л2б2й районы, Баженов ауылы,

Администрация урам, 5

Администрация сельского поселения

Баженовский сельсовет муниципального района

Белебеевский район

Республики Башкортостан

452031, Республика Башкортостан,

Белебеевский район,

с. Баженово, ул. Административная,5

КАРАР                                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» май 2018 й.                        № 44                         «03» мая 2018 г.

О подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

В целях обеспечения устойчивой и безаварийной работы объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов (приложение № 2)

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                      Х.К. Адигамов

Приложение № 1

к постановлению главы сельского поселения

Баженовский сельсовет муниципального района

Белебеевский район Республики Башкортостан

от «03» мая 2018 г. № 44

Состав комиссии

по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан к работе

в осенне-зимний период 2018-2019 годов

Председатель комиссии

Адигамов Х.К.                 – глава сельского поселения

Члены комиссии:

Аверьянов А.С.              – землеустроитель 1 категории Администрации

сельского поселения Баженовский сельсовет

Годловский Г.Г.              – директор ООО «УК Баженово»

(по согласованию)

Ризванов Р.Р.                   – председатель ТОС «Баженовский»

(по согласованию)

Базарова М.А.                 – ведущий методист Баженовского СДК

Линник В.В.                   – директор МАОУ СОШ с. Баженово

(по согласованию)

Иванова А.Р.                   – председатель Совета старших МКД

(по согласованию)

Приложение № 2

к постановлению главы сельского поселения

Баженовский сельсовет муниципального района

Белебеевский район Республики Башкортостан

от  «03» мая 2018 г. № 44

План мероприятий

по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комиссии периодически рассматривать на совещаниях ход подготовки к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов | Ежемесячно с 01.06. по 01.09.2018 | Глава сельского поселения Адигамов Х.К. |
| 2. | Разработать планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период | Май 2018 года | Руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 3. | Обеспечить своевременное выполнение пунктов плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения к работе в осенне-зимний период | До 01.09.2018 | Руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 4. | Заключить договор на очистку дорог в осенне-зимний период | До 15.09.2018 | Глава сельского поселения Адигамов Х.К. |
| 5. | Провести промывку и опрессовку тепловых сетей | До 01.09.2018 | ООО «УК Баженово», ООО «Теплоэнерго» (по согласованию) |
| 6. | Подготовить к работе в осенне-зимний период здания и помещения учреждениий образования, культуры и здравоохранения | До 01.09.2018 | Руководители учреждений (по согласованию) |
| 7. | На случай чрезвычайных ситуаций разработать аварийный план зимней очистки населенных пунктов сельского поселения | До 01.09.2018 | Глава сельского поселения Адигамов Х.К. |
| 8 | Оформить паспорт готовности сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов | До 15.09.2018 | Глава сельского поселения Адигамов Х.К. |
| 9 | Представлять в отдел развития ЖКХ и ОП отчет по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) | Ежемесячно с 01.06.по 01.10.2018 | Глава сельского поселения Адигамов Х.К. |

Управляющий делами                                                                             Е.А. Воробьева