Баш7ортостан  Республика3ы

Б2л2б2й районы муниципаль районыны8

Баженов ауыл советы ауыл  бил2м2hе хакими2те

452031,Башкортостан Республи7а3ы

Б2л2б2й районы, Баженов ауылы,

Администрация урам, 5

ПРОЕКТ

Администрация сельского поселения

Баженовский сельсовет муниципального района

Белебеевский район

Республики Башкортостан

452031, Республика Башкортостан,

Белебеевский район,

с. Баженово, ул. Административная,5

КАРАР                                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________ 20___ й.             № ___               _______________ 20___ г.

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения

Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018 -2022 годы»

В целях повышения уровня благоустройства села Баженово и создания комфортной и эстетической территории жизнедеятельности, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15 марта 2017 года №88 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»",

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 
на 2018-2022 годы» согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте сельского поселения  Баженовский сельсовет  муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан www.bazhenovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде в здании Администрации сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по адресу: с.Баженово, ул.Административная д.5

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                      Х.К. Адигамов

Приложение № 1 к постановлению Администрации сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от «__» _____________ 20__ г. № ____

## Паспорт

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы " (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, собственники помещений в многоквратирных домах, жители села. |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление Правительства Республики Башкортостан от 15 марта 2017 года № 88 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»" |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Цель Программы | Целями Программы являются: |
|  | повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов; создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; |
|  | повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан; |
|  | обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан; |
|  | обустройство дворовых территорий многоквартирных домов; организация искусственного освещения дворовых территорий; создание условий для массового отдыха жителей села и организация обустройства мест массового пребывания населения; выполнение озеленения дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Основные задачи Программы | Основными задачами Программы являются: повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парк); повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан - совершенствование эстетичного вида населенного пункта, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, условий в местах массового пребывания населения на территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан; совершенствование жилищно-коммунального хозяйства села; поддержание санитарного порядка на территории села; обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками. |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы | Повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | План мероприятий, предусмотренный муниципальной программой "Формирование современной городской среды сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы " |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | В рамках субсидии из бюджета Республики Башкортостан – 1970,1 тыс.рублей - их них 1576,1 тыс.рублей - на благоустройство дворовых территорий, 394,0 тыс.рублей- на благоустройство территории общего пользования Внебюджетные средства на благоустройство дворовых территорий: 78,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | Наиболее значимые социально-экономические результаты: |
|  | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД составит 100%; - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, составит 5 дворов (10 МКД); - 5 комплектов проектно-сметной документации (локальных сметных расчетов и дизайн-проектов) подготовлено на выполнение благоустройства дворовых территорий МКД; - общая площадь дворовых территорий МКД более 2700 кв. м, из них планируется облагородить 2700 кв. м, т.е. 100%; - количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД-344; - обеспечение комплексного благоустройства территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, составит 1 объект площадью 9441 кв.м, что будет составлять 100% от общего количества территорий общего назначения; - улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования; - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%; -доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами муниципального образования |

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и благоустройства дворовых территорий, а также мест массового пребывания населения, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы

Текущее состояние всех дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки села Баженово многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий не осуществлялось.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей органов сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»  (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, тротуаров и автомобильных дорог, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и проездов к ним.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета сельского поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Для решения проблем по благоустройству населенного пункта поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Сельское поселение Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан включает в себя 4 населенных пункта – центром является село Баженово. В селе 10  двухэтажных многоквартирных домов. Все 10 домов находятся в непосредственном управлении.

Общая территория села Баженово сельсовет составляет 1045 га. В парке по ул. Административная  расположен   памятник «Родина-мать», посвященный памяти воинов Великой Отечественной войны. Парк требует выкорчевки, омоложения деревьев и кустарников, проведения освещения, асфальтирования площадки, установки скамеек, урн, разбивки клумб. Парк необходимо сделать  центром семейного отдыха. На момент составления программы парк не благоустроен и требует значительных  финансовых вложений.

- Цель и задачи Программы, сроки ее реализации

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство;

освещение территорий при наличии технической возможности;

размещение объектов сельского дизайна (скамеек).

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основными задачами Программы являются:

выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

выполнение ремонта мест массового пребывания населения;

приоритетное направление социально-экономического развития сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Срок реализации Программы – 2018-2022 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

## 3. Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов

-обеспечение освещения дворовых территорий

- установку скамеек, урн для мусора.

## 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование данной программы будет осуществляться в рамках субсидии из бюджета Республики Башкортостан – 1970,1 тыс.рублей, их них 1576,1 тыс.рублей - на благоустройство дворовых территорий, 394,0 тыс.рублей- на благоустройство территории общего пользования

Внебюджетные средства на благоустройство дворовых территорий: 78,8 тыс. руб.

## 5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Исполнитель Программы осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий  МКД и заявок на участие в отборе общественных территорий;

- представляет заявки общественной комиссии, созданной постановлением Администрации сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Адресный перечень дворовых территорий МКД и общественных территорий включаются в Программу по результатам общественного обсуждения.

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель Программы организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». Экономия средств от проведенных аукционных процедур направляется на резервные участки, также указанные в Адресном Перечне.

Адресный перечень Программы представлен в приложении № 2 к Программе.

- Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории МКД и общественной территории

в Программу

Включение дворовых территорий МКД и общественных территорий в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых территорий МКД и общественных территорий в Программу в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении  дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» (постановление администарции  сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  от 03.07.2017 г. № 39) и Порядком и сроками  представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении  наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования сельского поселения Баженовский сельсовет в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы», утвержденных постановлением Администрации сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан(постановление администарции  сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  от 10.07.2017 г. № 43).

- Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД  осуществляется в соответствии с Порядком  разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории сельского поселения Баженовский сельсовет, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования сельского поселения Баженовский сельсовет в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 12.07.2017 г. № 46).

8. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Администрация  сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

провести ремонт 5 ед. дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью 2700 м2.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

увеличение доли дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние до 100 процентов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

повышение социальной и экономической привлекательности сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

9.Условия о форме участия (финансовом и (или) трудовом) собственников помещений в многоквартирных домах, на выполнение

минимального и дополнительного перечня работ

1.В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрено финансовое  участие заинтересованных лиц, организаций.

2. Устанавливается минимальная доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий:

- финансового участия в размере не менее 5% от общей стоимости работ, утвержденных проектом, на выполнение работ как из минимального, так  и дополнительного перечня работ, в том числе на изготовление проектно-сметной документации.

3. Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций осуществляется в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием в рамках реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением администрации сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 12.07.2017г. № 45.

4. Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории в виде процента от стоимости затрат на его реализацию.

Денежные средства перечисляются пропорционально внесенному вкладу по итогам проведения конкурсных процедур, связанных с осуществлением закупок в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5. Ведение учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов дворовые территории, которых подлежат благоустройству, осуществляется исполнителем Программы, путем ежемесячного опубликования указанных данных на сайте сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии.

6. На основании протокола общего собрания собственников помещений в МКД, ответственными за сбор средств используются финансовые средства собственников помещений в МКД.

Указанные денежные средства ответственными за сбор средств перечисляются на лицевой счет Администрации сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

7. Решение о финансовом участии принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды:

- собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников.

8. Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о перечислении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

9. Проведение мероприятий освещается в средствах массовой информации (печатных, электронных) в режиме он-лайн (размещать соответствующие сюжеты или информацию о проведении мероприятия в день его проведения или ближайшее время после этого) для чего исполнителем Программы, организуется мониторинг подготовки к проведению таких мероприятий.

10.Ожидаемый социально-экономический эффект и

критерии оценки выполнения Программы

Ожидаемый социально-экономический эффект:

прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- комплексность благоустройства  дворовых территорий;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых территорий;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб.

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей села;

- совершенствование эстетического состояния  территории муниципального образования.

### Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской на территории сельского поселения Баженовский сельсовет  на 2018-2022 годы»

от «__» ____________ 20__ г. № ____

### Сведения

### о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» и их значениях

| № | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | проценты | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | проценты | 8,3 | 12,8 | 19,3 | 27,0 |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9441 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |

Приложение №2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от «___» ____________ 2017 г. № ____

Адресный перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской на территории

сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

| № П/П | адрес | Площадь ремонта | Перечень работ | Стоимость, в том числе источники финансирования | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дворовые территории |  |
| 1 | с. Баженово, ул.Советская, д. 10 | 1.1. - 175 м2 | 1. Ремонт дворовых проездов: 1.1 асфальтирование дорожно-тропиночной сети 1.2 установка скамеек, урн для мусора 2. Изготовление смет, проверка достоверности | Всего: 162704 руб. бюджет Республики Башкортостан -154956 руб. Внебюджетный источники-7748 руб. | 2018 год |
| 2 | с. Баженово, ул.Советская, д. 2, д. 4 | 1.1. - 270 м2 | 1. Ремонт дворовых проездов: 1.1 асфальтирование дорожно-тропиночной сети 1.2 установка скамеек, урн для мусора 2. Изготовление смет, проверка достоверности | Всего: 251030 руб. бюджет Республики Башкортостан -239076 руб. Внебюджетный источники-11954 руб. | 2018 |
| 3 | с. Баженово, ул.Советская, д. 6, д. 8 | 1.1.- 342 м2 | 1. Ремонт дворовых проездов: 1.1 асфальтирование дорожно-тропиночной сети 1.2 установка скамеек, урн для мусора 2. Изготовление смет, проверка достоверности | Всего: 4137346 руб. бюджет Республики Башкортостан -394032 руб. Внебюджетный источники-19702 руб. | 2019 год |
| 4 | с. Баженово, ул.Советская, д. 7, д. 9 | 1.1.- 318 м2 | 1. Ремонт дворовых проездов: 1.1 асфальтирование дорожно-тропиночной сети 1.2 установка скамеек, урн для мусора 2. Изготовление смет, проверка достоверности | Всего: 4137346 руб. бюджет Республики Башкортостан -394032 руб. Внебюджетный источники-19702 руб.. | 2020 год |
| 5 | с. Баженово, ул.Советская, д. 1, 3, 5 | 1.1.- 357 м2 | 1. Ремонт дворовых проездов: 1.1 асфальтирование дорожно-тропиночной сети 1.2 установка скамеек, урн для мусора 2. Изготовление смет, проверка достоверности | Всего: 4137346 руб. бюджет Республики Башкортостан -394032 руб. Внебюджетный источники-19702 руб. | 2021 год |
| Общественные территории |
| 6 | Парк «Победы» | 1. - 510 м2 2. -60 м | 1. Асфальтирование дорожно-тропиночной сети 2. Установка бордюрного камня на клумбы 3.Изготовление смет, проверка достоверности | Всего: 394032 руб. бюджет Республики Башкортостан -394032 руб. |  |

### Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы »

от «__» _____________ 2017 г. № ____

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращения - Программа, ФБ - Федеральный бюджет, КБ - бюджет Республики Башкортостан, МБ - бюджет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | всего в том числе: | Всего по программе: |  |  |  |  | 1970,1 |
|  |  |  | В т.ч.: РБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование ответственного исполнителя) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование соисполнителя) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство территории общего пользования: |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 394,0 |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  | 394,0 |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство территорий многоквартирных домов |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 1654,9 |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  | 1576,1 |
|  |  |  | внебюджетные источники (средства собственников помещений МКД) |  |  |  |  | 78,8 |

### Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  на территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022годы

от «__» _____________ 2017 г. № ____

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель Программы | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Контрольное событие № 1 | Разработать, утвердить и опубликовать Положение об общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | Администрация сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 03.07.2017 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Разработать, утвердить и опубликовать Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | Администрация сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 03.07.2017 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Разработать, утвердить и опубликовать Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования сельского поселения Баженовский сельсовет в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | Администрация сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 10.07.2017 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработать, утвердить и опубликовать Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории сельского поселения Баженовский сельсовет, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования сельского поселения Баженовский сельсовет в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | Администрация сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 12.07.2017 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Разработать и опубликовать для общественного обсуждения проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | Администрация сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 06.08.2017 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Разработать, утвердить, и опубликовать Положение о форме, порядке и сроках общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | Администрация сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 10.07.2017 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Разработать, утвердить и опубликовать Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | Администрация сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 12.07.2017 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Утвердить Состав общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | Администрация сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 07.07.2017 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Администрация сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Не позднее 08.09.2017 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 9 | Утвердить с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, Программу, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории | Администрация сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Не позднее 08.09.2017 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 10 | Заключение муниципальных контрактов | Администрация сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |  | Не позднее 01.06.2018 | Не позднее 01.06.2019 | Не позднее 01.06.2020 | Не позднее 01.06.2021 | Не позднее 01.06.2022 |
| Контрольное событие № 11 | Выполнение работ | Исполнители (Подрядчики) –победители аукционных процедур |  | Не позднее 01.09.2018 | Не позднее 01.09.2019 | Не позднее 01.09.2020 | Не позднее 01.09.2021 | Не позднее 01.09.2022 |
| Контрольное событие № 12 | Приемка работ | Администрация сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, общетсвенная комиссия, уполномоченные лица |  | Не позднее 05.09.2018 | Не позднее 05.09.2019 | Не позднее 05.09.2020 | Не позднее 05.09.2021 | Не позднее 05.09.2022 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  на территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы

от «__» _____________ 2017 г. № ____

Перечень минимальных и дополнительных видов работ с визуализацией элементов благоустройства и указанной нормативной стоимостью

| № пп. | Визуализированные образцы элементов благоустройства | Наименование работ |
| --- | --- | --- |
| Перечень минимальных видов работ |
| 1 | Ремонт дворовых проездов |
| 1.1 |  | Ремонт асфальтового покрытия существующей проезжей части дворовой территории МКД |
| 1.2 |  | Повышение уровня верха люков путем установки дополнительного опорного железобетонного кольца (без замены на новый люк) |
| 1.3 |  |  |
| 1.4 |  | обеспечение освещения дворовых территорий установку скамеек, урн для мусора. |

Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы от «__» _____________ 201_ г. № ____

Единичные расценки строительно-монтажных работ на единицу измерения по благоустройству дворовых территорий на территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района

Белебеевский район Республики Башкортостан (без НДС)

| № п/п | Наименование вида работ по благоустройству дворовых территорий | Ед. изм. | Расчетные показатели стоимости строительно-монтажных работ и инженерного оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и проездов | 1 м2 | 1805,4 |
| 2 | Установка скамеек | шт. | 5550 |
| 3 | Установка урн для мусора | шт. | 1331 |