Баш7ортостан  Республика3ы

Б2л2б2й районы муниципаль районыны8

Баженов ауыл советы ауыл бил2м2hе хакими2те

452031,Башкортостан Республи7а3ы

Б2л2б2й районы, Баженов ауылы,

Администрация урам, 5

Администрация сельского поселения

Баженовский сельсовет муниципального района

Белебеевский район

Республики Башкортостан

452031, Республика Башкортостан,

Белебеевский район,

с. Баженово,

ул. Административная,5

КАРАР                                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» май 2013 й.                       № 25                         «20»мая 2013г.

О плане мероприятий по подготовке объектов

социально-культурных учреждений и жилищного фонда

к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

По согласованию с руководителями социальной сферы и жилищного фонда  к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по подготовке объектов социально-культурных учреждений и жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социально-культурных учреждений и жилищного фонда сельского поселения Баженовский сельсовет
к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов (приложение № 2)

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                            З.Р. Яхина

Приложение № 1

к постановлению главы сельского

поселения Баженовский сельсовет

муниципального района Белебеевский

район Республики Башкортостан

от «20» мая 2013 г. № 25

Состав комиссии

по подготовке объектов социально-культурных учреждений и жилищного фонда сельского поселения Баженовский сельсовет к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

Яхина З.Р.                          – глава сельского поселения, председатель комиссии

Члены комиссии:

Аверьянов А. С.               – специалист 1 категории-землеустроитель первой

категории  Администрации сельского поселения

Гумерова Л.Г.                  – директор МБОУ СОШ с. Баженово

(по согласованию)

Кагарманова Н.А.           – заведующая МБДОУ детский сад с. Баженово

(по согласованию)

Никитина О.В.                – заведующая Баженовским ФАП

(по согласованию)

Муллаев Р.Р.                   – директор МБУК «Баженовский СДК»

Яхин Ш.А.                      – директор ООО «УК Баженово»

(по согласованию)

Приложение № 2

к постановлению главы сельского

поселения Баженовский сельсовет

муниципального района Белебеевский

район Республики Башкортостан

от «20» мая 2013 г. № 25

План мероприятий

по подготовке объектов социально-культурных учреждений и жилищного фонда сельского поселения Баженовский сельсовет к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комиссии периодически рассматривать на совещаниях ход подготовки к работе в зимних условиях | Не менее 1 раза в месяц | Яхина З.Р. |
| 2. | Разработать планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимних условиях | Май 2013 года | Руководители учреждений и организаций |
| 3. | Обеспечить своевременное выполнение пунктов мероприятий по подготовке учреждений и организаций сельского поселения к работе в зимних условиях | До 15.09.2013 года | Руководители учреждений и организаций |
| 4. | Заключить договор на очистку дорог в осенне-зимний период | До 15.09.2013 года | Яхина З.Р. |
| 5. | Провести промывку и опрессовку отопительных систем в учреждениях образования, культуры и здравоохранения | До 01.09.2013 года | Руководители учреждений |
| 6. | Подготовить к работе в зимних условиях здания и помещения социально-культурных учреждений | До 01.09.2013 года | Руководители учреждений |
| 7. | Подготовить к работе в зимних условиях жилфонд с оформлением паспортов готовности | До 01.09.2013 года | Яхин Ш.А. |
| 8 | На случай чрезвычайных ситуаций разработать аварийный план зимней очистки населенных пунктов сельского поселения | До 01.09.2013 года | ДРСУ Управляющая компания (по согласованию) |

Управляющий делами                                                                                                 Е.А. Воробьева